# Cronograma e Responsabilidades de Desenvolvimento do Projeto Odontoprev Data Management

## Sprint 2

| **Tarefa** | **Responsável** | **Data de Início** | **Data de Conclusão** | **Status** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Atualização do Readme** | Nicolas Martins | 21/10 | 21/10 | Concluído |
| **Planejamento de desenvolvimento** | Nicolas Martins | 29/10 | 29/10 | Concluído |
| **Criação de novas entidades** | Luana Sousa Matos | 31/10 | 31/10 | Concluído |
| **Aplicação de lombok** | Luana Sousa Matos | 31/10 | 31/10 | Concluído |
| **Criação de controllers, mappers, dtos e repositories para as novas entidades** | Luana Sousa Matos | 31/10 | 01/11 | Concluído |
| **Aplicação de hateoas** | Luana Sousa Matos | 01/11 | 01/11 | Concluído |
| **Aplicação de bean validation** | Luana Sousa Matos | 01/11 | 01/11 | Concluído |
| **Primeira revisão** | Nicolas Martins | 02/11 | 02/11 | Concluído |
| **Testes** | Nicolas Martins | 03/11 | 03/11 | Concluído |
| **Diagrama de Classes** | Nicolas Martins | 03/11 | 03/11 | Concluído |
| **Documentação** | Luana Sousa Matos | 04/11 | 04/11 | Concluído |
| **Revisão final** | Nicolas Martins | 04/11 | 04/11 | Concluído |